**Оценка временных трудозатрат на тестирование заполнения справочника Товары в демо базе.**

Для оценки временных трудозатрат тестирования заполнения справочник Товары предлагается использовать **метод декомпозиции**.

**Объем объекта**: Средний. Количество реквизитов объекта – 9, используются картинки (прикрепленные файлы), также для отдельных позиций ведется учет по характеристикам.

**Сложность объекта**: Средняя, т.к. справочник иерархический, существует реквизит (Вид), влияющий на поведение формы документа, ведется учет по характеристикам (зависимый справочник).

* **Общее число тестов**: 5
* **Среднее время для разработки одного теста**: 25 минут.
* **Предполагаемое число выявленных ошибок**: 3 штуки (влияет на повторное проведение тестов).
* **Среднее время для составления одного баг репорта**: 20 минут.
* **Время на повторное проведение тестов**: 30 минут
* **Дополнительные затраты и риски:** 20 минут

**Расчет:**

* Длительность оценки 30 минут.
* Длительность разработки тестов: 25\*5 = 125 минут.
* Длительность составления баг репортов: 20\*3 = 60 минут.
* Длительность прогонки тестов (повторное): 30 минут.

**30 + 125 + 60 + 30 + 20**

**Вывод:** итого количество временных трудозатрат на тестирование заполнения справочника Товары в демо базе составит около **265 минут**